Debilidades

Complejidad técnica elevada: integración hardware-software-IA requiere alta

especialización.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: errores en la integración del sistema pueden retrasar el desarrollo o generar fallas de funcionamiento en el producto final.

Probabilidad: Alta, ya que el proyecto requiere conocimientos avanzados en diferentes áreas tecnológicas.

Impacto: Alto, porque los errores técnicos pueden comprometer la calidad y el funcionamiento general del producto.

Nivel de riesgo: Grado 9 – Alto

Estrategia: Mitigar –> capacitar al equipo o buscar asesoría externa especializada en IA y hardware integrado; realizar pruebas y prototipos tempranos para detectar fallas antes del lanzamiento.

Dependencia de proveedores externos para componentes clave (NVIDIA, Vuzix).

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: demoras o interrupciones en el suministro de componentes clave que retrasen la producción.

Probabilidad: Posible, debido a factores de disponibilidad y logística global.

Impacto: Moderado, ya que puede alterar los tiempos del proyecto pero no lo detiene completamente.

Nivel de riesgo: Grado 5 – Medio

Estrategia: Transferir/Mitigar –> establecer contratos claros con proveedores y buscar alternativas secundarias o alianzas con otros fabricantes.

Posibles limitaciones presupuestarias o de recursos humanos para un desarrollo

global comparado con grandes competidores.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: imposibilidad de cubrir todas las etapas del desarrollo o limitar la calidad final del producto.

Probabilidad: Alta, considerando la magnitud del proyecto frente a la experiencia y recursos disponibles.

Impacto: Alto, ya que puede afectar tanto la funcionalidad como el tiempo de entrega.

Nivel de riesgo: Grado 9 – Alto

Estrategia: Mitigar –> priorizar fases críticas del desarrollo, buscar apoyo financiero de patrocinadores y aplicar una gestión eficiente del presupuesto.

Falta de experiencia previa del equipo en producción masiva o distribución

internacional.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: errores en la planificación de fabricación o distribución que incrementen costos o retrasos.

Probabilidad: Posible, ya que el equipo no cuenta con experiencia previa.

Impacto: Moderado, porque puede afectar los tiempos y costos iniciales, aunque se puede corregir con asesoría externa.

Nivel de riesgo: Grado 5 – Medio

Estrategia: Mitigar –> colaborar con empresas o consultores con experiencia en producción y logística tecnológica.

Requiere una IA altamente precisa: errores de traducción podrían afectar la

reputación del producto.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: traducciones incorrectas o incoherentes que reduzcan la confianza de los usuarios y dañen la reputación del producto.

Probabilidad: Posible, dado que el entrenamiento de IA depende de datos y pruebas extensas.

Impacto: Moderado, porque afecta la percepción del usuario más que la funcionalidad del hardware.

Nivel de riesgo: Grado 5 – Medio

Estrategia: Mitigar –> mejorar los algoritmos mediante pruebas con usuarios, uso de bases de datos lingüísticas amplias y actualizaciones constantes del software.

### Amenazas

Competencia directa de grandes empresas (Google, Apple, Meta).

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: pérdida de mercado y reducción del interés de inversores o clientes potenciales.

Probabilidad: Alta, por el dominio que estas marcas tienen en tecnología avanzada.

Impacto: Alto, ya que puede limitar la expansión comercial del producto.

Nivel de riesgo: Grado 9 – Alto

Estrategia: Evitar/Mitigar –> diferenciar el producto por precio, accesibilidad y características únicas; enfocarse en nichos específicos como turismo o educación.

Preocupaciones por la privacidad y protección de datos de voz.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: críticas públicas o sanciones legales por mal manejo de datos personales.

Probabilidad: Posible, debido a la sensibilidad del tema en dispositivos con micrófonos.

Impacto: Moderado, ya que puede dañar la imagen de la empresa.

Nivel de riesgo: Grado 5 – Medio

Estrategia: Mitigar –> implementar protocolos de seguridad, cifrado de datos y políticas de privacidad transparentes.

Rápida obsolescencia tecnológica y necesidad constante de actualización.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: el producto queda desactualizado frente a nuevos avances antes de consolidarse en el mercado.

Probabilidad: Alta, por la velocidad del cambio tecnológico.

Impacto: Moderado, ya que afecta su competitividad más que su funcionamiento.

Nivel de riesgo: Grado 6 – Medio

Estrategia: Mitigar –> planificar actualizaciones periódicas y versiones mejoradas del producto.

Posibles barreras legales o de certificación en diferentes países.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: retrasos o imposibilidad de comercializar el producto en ciertos países.

Probabilidad: Posible, por la diversidad de normativas internacionales.

Impacto: Moderado-Alto, ya que puede restringir el alcance del mercado.

Nivel de riesgo: Grado 5 – Medio

Estrategia: Transferir/Mitigar –> asesorarse legalmente desde el inicio del proyecto y cumplir con las normativas internacionales de seguridad y privacidad.

Fluctuaciones económicas o falta de inversión que retrasen el lanzamiento.

|  | RARO | POSIBLE | CASI SEGURO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPRECIABLE | 1 | 2 | 3 |
| MODERADO | 4 | 5 | 6 |
| CATASTRÓFICO | 7 | 8 | 9 |

Consecuencia: dificultades para financiar etapas clave del desarrollo y producción.

Probabilidad: Posible, debido a la volatilidad del mercado y el contexto global.

Impacto: Alto, porque puede detener o reducir la escala del proyecto.

Nivel de riesgo: Grado 8 – Alto

Estrategia: Mitigar –> diversificar fuentes de financiamiento, aplicar estrategias de ahorro y mantener reservas presupuestarias.